| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 416/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP CỦA TỔ CÔNG TÁC SỐ 2 KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Ngày 30 tháng 8 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương là thành viên Tổ Công tác số 2: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc diện đôn đốc, kiểm tra của Tổ Công tác số 2 theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ Công tác số 2; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ từng dự án để xác định cụ thể nguyên nhân, khó khăn vướng mắc chậm giải ngân, từ đó phân loại theo từng nhóm dự án (nhóm giải ngân tốt, nhóm không có khả năng giải ngân hết số vốn được giao…) để có phương án điều chỉnh vốn phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của các dự án trong nội bộ các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo quy định, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao; đồng thời, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để xử lý theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền thì có văn bản đề xuất, kiến nghị cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 9 năm 2024. Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp chung, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý phù hợp, bảo đảm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2024 đã được giao.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên và các địa phương có dự án nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB) khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ xem xét cho ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với các quy định vướng mắc, bất cập về Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan cứu đề xuất sửa nội dung liên quan trong Luật Đầu tư công.

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai về chuẩn bị dự án đầu tư (thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án…), giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án… kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án.

4. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới…), đề nghị các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hiệu quả và yêu cầu đặt ra.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ đề xuất, kiến nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tại cuộc họp thuộc Tổ công tác số 2 để báo cáo Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTTg Trần Hồng Hà (để báo cáo); - Thành viên Tổ Công tác, các Bộ, cơ quan Trung ương và cá địa phương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ Công tác số theo QĐ số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của TTg; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Trần Hồng Hà, các Vụ: KTTH, QHĐP, CN, NN, QHQT; - Lưu: VT, KGVX (2),DNam. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Sỹ Hiệp |
| --- | --- |